# Portal RBMLQ-I

Atividades em Andamento:

Geral

- Atualização do layout dos módulos existentes do Portal, padronizando com a nova página principal.

Previsão: 	Aguardando liberação dos padrões de layout do designer.

Já foi liberado em 24/11/2006, para a equipe de desenvolvimento, o novo layout do módulo orçamentário.

## Módulo Planejamento Estratégico

- Desenvolvimento do Módulo de Planejamento Estratégico da RBMLQ-I.

Finalizado.

## Módulo Prestação de Contas

- Desenvolvimento do módulo Prestação de Contas, parte II - Movimento.

###### Previsão: 20/12/2006

## Módulo Orçamentário

- Desenvolvimento de novos relatórios para o módulo orçamentário:

  - Relatório Gerencial - Receita Recebida

  - Relatório Gerencial - Transferência para os Estados

###### Previsão: 27/11/2006 – Aguardando definição do processo pelos responsáveis

- Desenvolvimento do novo layout do módulo.

###### Previsão: 01/12/2006

## Módulo Planejamento da Fiscalização

- [Item de serviço] -> Produto/serviço

Retirar Nível/Critério de Abordagem e Produtividade/meta

- [Oportunidade de Melhoria e Estratégia Alternativa]-> Recurso/Investimento

- [Produtividade]

- Excluir coluna de tempo gasto por estabelecimento por fiscal

- Na tela principal do Item de Serviço permanecerão as informações: nº de unidades e ações fiscais a fiscalizar no ano e o botão sinalizador do fiscal habilitado (capacitação/atuação).

- [Ítens de Serviço]

Alteração na interface de preenchimento do plano para minimizar acesso ao banco de dados, e consequentemente, tráfego na internet.(Ver navegação do sistema de Pré-medidos)

- [Plano Anual]

Inclusão da abrangência populacional e seus respectivos municípios.

- Alterações e Adaptações em TODAS as consultas

- Paralelamente ao desenvolvimento do Novo Planfisc seguem as manutenções contínuas de caracter corretivo ou adaptativo.

###### Previsão: 31/10/2006

## Módulo Declaração do Fornecedor

- Desenvolvimento do módulo de extintor de incêndio

Aguardando Retorno dos Gestores dos Módulos:

## Assuntos Gerais

- Analisar o conteúdo do link Glossário da nova página principal

- Definir conteúdo das opções Eventos e Links da página principal do Portal.

Ficou definido que cada gestor irá preparar o do seu módulo.

Backlog das tarefas em aberto:

## Módulo Cadastros Básicos

- Permitir a criação automática do login de acesso das pessoas lotadas nos órgãos.

- Possibilitar a emissão de relação com todas as chefias do Inmetro, com nome, telefone, fax, e-mail, UP de lotação, cargo, função (talvez possibilitar consulta em tela).  Por enquanto não é possível disponibilizar esta consulta, pois não é feita a devida atualização da tabela atividade_função do banco de dados srh, onde deveriam constar a relação dos funcionários que exercem função de chefia.

- Criar procedimento automático para atualizar a receita dos órgãos (verificar se prevista e/ou executada ?), quando houver atualização no preço de um serviço.

- Quando um Ipem alterar a Sigla ou a Descrição cadastral, enviar um e-mail para secus@inmetro.gov.br (avisar ao Leandro de Custos quando for implementado).  Um DTS vai alterar a Sigla e a Descrição do Ipem no banco dbcustos do XINM01S a noite.  Verificar se o SEPLO também precisará ser informado da alteração efetuada pelo Ipem.

- Avaliar impacto da solução de criar uma chave estrangeira na tabela uo_rnml do portalrnml que indicará o código atual da superintendência.

Módulo Extração

- Permitir extração da Tabela de Serviços da RBMLQ, para atualização de bases de dados internas dos órgãos.

## Módulo Orçamentário

- Criar procedimento para carga automática das tabelas de receita e despesa (mais consolidada), com os lançamentos da execução, no novo módulo de Prestação de Contas através da GRU.

- Finalizar atualizações às funções do Plano de Aplicação (aguardando posição do SEPLO):

  - Revisar a tela de cadastro das atas de reunião;

  - Revisar a tela de cadastro da aprovação orçamentária;

  - Cadastro da Aprovação Orçamentária;

  - Controle da Revisão de Receita;

  - Cadastro dos Remanejamentos de Despesa;

- Incluir um quadro de aviso para notificação sobre assuntos orçamentários diversos.

- Inserir a coluna de “Último Mês” nas páginas de pesquisa de previsão e execução de despesa.

- Melhorias para a funcionalidade de geração de nova previsão de receita:

- Permitir que os usuários do SEPLO possam consultar esta tela, para visualizar a tabela exibida e, com isso, facilitar o suporte aos órgãos;

- Permitir que o órgão exclua toda a previsão gerada, mas apenas quando não houver execução lançada.

- Desenvolver rotina de bloqueio e desbloqueio de entrada de dados no módulo, perante definições dos gestores.

- Inserir em todos os relatórios do módulo orçamentário, a fonte de exibição dos dados, ou seja, de onde foi extraída a informação.  Exemplo: Fonte: Portal RBMLQ-Inmetro.

- Colocar críticas nas telas de lançamento da Despesa Realizada e da Receita Faturada, para não permitir lançamentos após o mês/ano corrente.

- Criar os relatórios gerenciais que devem ser adicionados ao Portal:

- Receita arrecadada pela RBMLQ;

- RBMLQ – Comparativo da Receita – Previsto x Realizado / Ano;

- Comparativo de Despesa e Receita dos IPEM´s (Resumido);

- Acompanhamento Físico e Financeiro por Órgão – Resumido;

- Plano de Aplicação IPEM;

- Comparativo de Despesa e Receita dos IPEM´s;

- Previsão Financeira de Receita dos IPEM´s;

- Acompanhamento Físico e Financeiro por Órgão – Mensal;

- Listagem da Realização de Despesa dos IPEM´s.

- Espelho da Situação Orçamentária

Módulo Verificação de Instrumentos

- Exibir as regionais apenas após a escolha do ano e quando o órgão estiver trabalhando descentralizado.

- Existem novos relatórios já informados à equipe de desenvolvimento.

O usuário Allan sugeriu (em 23/03/06) que marcássemos uma reunião para discutir sobre o layout/informações dos novos relatórios.

Houve uma reunião em 06/04/06, onde foram pedidos os seguintes relatório, cujos modelos se encontram no diretório do Source Safe - \Projetos\Projeto_Portal_Inmetro_RNML\Documentos\Instrumento\NOVOS RELATORIOS:

- Relatório (Apreend. Interd. NºVisitas KMRoda.) Total e Meses do Exercício 2006.xls

Filtrar por ano, mês inicio e mês fim.

Apenas a pasta Total Meses 2006 da planilha.

- Relatório (Comparativo de Verificações da RNML Prev. Real.) Total dos Exercícios.xls

Filtrar por ano, mês inicio e mês fim.

- Relatório (Comparativo do Percentual Reprovado X PIET) Total Estados 2006.xls

Filtrar por ano, mês inicio e mês fim.

- Relatório (FARREDE) Estados 2006 PIETES.xls

Para desenvolver este relatório, aguardar uma última posição da DISEM (Allan).

Filtrar por ano, mês inicio e mês fim.

Apenas a pasta RELAT2006 RNML.

- Relatório (Periódico Inicial Eventual Total) REPROVADO Total dos Meses 2002.xls

e

Relatório (Periódico Inicial Eventual Total) Total dos Meses 2005.xls

Filtrar por ano, mês inicio e mês fim.

Apenas a pasta Total.

- Relatório (TOTAL BRASIL PREVISTO) Total dos Exercícios (Metas Físicas).xls

Filtrar por ano.

- Relatório (TOTAL BRASIL REALIZADO) Total dos Exercícios (Relatórios).xls

Filtrar por ano.

- Relatório (Total de Verificações por Código da RNML.) 2006.xls

Filtrar por ano, e talvez por faixa do catálogo de serviços.

Validar o layout.

- Relatório (Total Geral de Verificações) Total dos Exercícios.xls

Apenas os últimos sete anos.

- Relatório Resumido Por Família (Estados Meses Total) 2006.xls

Validar o layout.

- Relatório Resumido Por Família Previsto (Estados Meses Total) 2006.xls

Validar o layout.

- Desenvolver rotina de bloqueio e desbloqueio de entrada de dados no módulo, perante definições dos gestores.

Módulo Fiscalização de Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

- Tela / Relatório - Extrato da Empresa (documentos associados)

- Tela / Relatório de Termos sem Auto de Infração

- Resultado do Laudo de Ensaio (Termo de coleta com irregularides)

- Auto de Infração (adaptação para receber irregularidades do termo de coleta)

- Atualização da documentação e do Manual

Todas as tarefas foram iniciadas, porém, estão paradas em virtude da notícia da implantação do SGI (Sistema de Gestão Integrada do RS).  O analista responsável está auxiliando no módulo Planejamento da Fiscalização.

Módulo Ouvidoria

- Desenvolvimento da consulta por pergunta e resposta no módulo grupo de atendimento

- Desenvolvimento das rotinas de manutenção de tabelas auxiliares:

Assuntos; Questões; Instituições externas; DDD; Área de atuação

- Criação de rotina de importação do fale conosco

- Criação de novos relatórios

## Módulo Declaração do Fornecedor

- Alteração da funcionalidade de RVCI

- Ocorrerão mudanças no processo da Avaliação da Conformidade do GNV

Equipe Técnica Atual:

## Equipe: 	Simone Pacheco e Flávia Gusmão

## Manutenção dos Módulos

- Cadastros Básicos e Catálogo Telefônico (Gestão DIMEL, DQUAL e RBMLQ)

- Orçamento (Gestão CPLAN/SEPLO)

- Verificação de Instrumentos (Gestão DIMEL/DISEM)

- Fiscalização de Produtos Pré-Medidos (Gestão DIMEL/DIMEP)

- Importação (Gestão DIMEL, DQUAL e RBMLQ)

- Extração de Arquivos (Gestão CPLAN/SINFO)

## Equipe: 	Élcio Coutinho

## Atendimento aos Usuários (Suporte Portal)

- Sistema de Controle de Acesso e todos os módulos do Portal.

## Equipe: 	Alexandre Maia

## Módulo Planejamento da Fiscalização

## (Gestão DQUAL/DIVEC)

Equipe: 	Alessandro Cunha

Desenvolvimento do Módulo Declaração do Fornecedor

(Gestão DQUAL/DIPAC)

Equipe: 	Luiz Cláudio Oliveira

Módulo Fiscalização de Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

## (Gestão DQUAL/DIVEC)

Equipe: 	Roberto Gomes do Nascimento

Módulo Ouvidoria

## (Gestão OUVID)

## Equipe: 	Katia Lima e Flávia Gusmão

## Desenvolvimento do Módulo Prestação de Contas

## (Gestão DIRAF/DIFIN)

## Equipe: 	Simone Pacheco

## Desenvolvimento do Módulo de Planejamento Estratégico da RBMLQ

## (Gestão CPLAN/SEPLO)

## Equipe: 	Simone Pacheco e Flávia Gusmão

## Desenvolvimento do Módulo de Oficinas de Reparo

## (Gestão DIMEL/DISEM)

Equipe: 	Samuel Oliveira Pinto

Módulo Dívida Ativa

## (Gestão PROGE)

Equipe: 	Samuel Oliveira Pinto

Desenvolvimento do Módulo de Cadastro de Inadimplentes

## (Gestão PROGE)